## Board Activity
Manassés Ferreira Neto attached https://docs.google.com/document/d/1ei6G99GVDLYr-WyEZk5nYJKNsjpW7EWFPlHp76Tck6w/edit# to EntregaEntrevistaFinal
38 minutes ago
Dodosalesilva on EntregaEntrevistaFinal
https://www.dropbox.com/sh/oepbbb8ku2hwnrf/AAAddim4useE1P1tfrAqniuda/src
today at 17:12
Manassés Ferreira Neto on Entrega5
- left
- moved from Sendo feito to Feito
today at 13:06
Manassés Ferreira Neto moved EntregaEntrevistaFinal from A ser feito to Sendo feito.
today at 09:48
Manassés Ferreira Neto on Entrega5
- completed Vocês podem utilizar o MARS ( http://courses.missouristate.edu/kenvollmar/mars/ ) para gerar o código hexadecimal para vocês, mas enviem o código assembly desenvolvido também . Além disso, fiquem atentos para as diferenças do MARS com relação MIPS implementados por vocês. Nem todas as intruções disponíveis no MARS foram implementadas por vocês, o nosso MIPS não tem repasse, ou seja, temos que escrever o assembly pensando quantos ciclos são necessários para que o resultado de algumas intruções fique m prontos, o pc é controlado de forma diferente, de forma que instruções de branch e jump devem ser ajustadas manualmente, entre outros.
- completed Criem códigos assembly baseados no conjunto de instruções do MIPS implementado, convertam - o para hexadecimal ou binário e carreguem - o na Ram para verificar o funcionamento do processador de vocês.
Jun 2 at 14:06
Manassés Ferreira Neto attached FPGA.v to EntregaEntrevistaFinal
Jun 2 at 14:04
Manassés Ferreira Neto on Entrega5
- moved from Feito to Sendo feito
- removed Vitor Guilherme Ribeiro Lopes
Jun 2 at 14:03
Manassés Ferreira Neto moved EntregaEntrevistaFinal from Sendo feito to A ser feito.
Jun 2 at 14:03
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on Entrega5
Galera, postei o arquivo zip no minha UFMG agora. Infelizmente não conseguimos terminar os testesbenches mas foi assim mesmo. Eu anexei o arquivo aqui para se caso alguem queira saber o que foi entregue. Aguardo a todos entao para resolvermos este trabalho a partir do dia 02/06. Bjunda
May 26 at 23:29
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes attached entrega5_grupo1.zip to Entrega5
May 26 at 23:28
Manassés Ferreira Neto deleted the Mips_tb.v attachment from Entrega5.
May 26 at 18:53
Manassés Ferreira Neto attached trello1919846482.jpg.jpeg to Entrega5
May 26 at 18:35
Manassés Ferreira Neto attached trello56028789.jpg.jpeg to EntregaEntrevistaFinal
May 26 at 18:34
Manassés Ferreira Neto attached trello-88891100.jpg.jpeg to EntregaEntrevistaFinal
May 26 at 16:47
Manassés Ferreira Neto added Vitor Guilherme Ribeiro Lopes to Entrega5.
May 26 at 16:09
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes attached mips.JPEG to EntregaEntrevistaFinal
May 23 at 22:48
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes deleted the mips.JPEG attachment from EntregaEntrevistaFinal.
May 23 at 22:47
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on EntregaEntrevistaFinal
Galera, eu to preparando o relatorio final que deverá ser entregue no dia 5/6. Amanhã irei preparar um assembler que contém todas as funções disponíveis no MIPS para testarmos nossos módulos. Entrego provavelmente na parte da manhã. Acabo de postar uma figura que eu fiz que representa o que foi feito nas entregas de 1 a 4. A entrega 5 seria a figura toda. Caso precisem de uma ajuda ou tenham alguma dúvida, vejam esta figura. Ainda vou melhorá-la. Abraços.
May 23 at 22:42
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes attached mips.JPEG to EntregaEntrevistaFinal
May 23 at 22:40
Manassés Ferreira Neto on Entrega5
Descobri um tutorial interessante
http://chortle.ccsu.edu/AssemblyTutorial/Chapter-12/ass12_7.html
May 23 at 19:46
Manassés Ferreira Neto attached http://courses.missouristate.edu/kenvollmar/mars/MARS_4_4_Aug2013/Mars4_4.jar to Entrega5
May 23 at 17:42
Manassés Ferreira Neto on Entrega5
Para o Mips lidar com a RAM. É simplesmente 'plugar' os sinais? Como está lá?
May 23 at 16:49
Manassés Ferreira Neto on Entrega5
Ou dizer o que tem que fazer. =^)
May 23 at 16:41 - edited May 23 at 16:48
Manassés Ferreira Neto on Entrega5
Estou naquele ponto de gerar o Programa com o HEXA das instruções do Control. Eu pretendo fazer isso. Se você puder fazer o https://github.com/mfer/pinca-puca/blob/master/Entrega5/tb/Mips_tb.v funcionar!
May 23 at 16:41
Manassés Ferreira Neto on Entrega5
Estive fazendo o TOEFL até agora pouco... Estou um tanto quanto "zoado"...
May 23 at 16:07
Manassés Ferreira Neto moved Entrevista2 from Sendo feito to Feito.
May 23 at 16:06
Dodosalesilva on Entrega5
@sudolshw @eliassoares89 @viguirilo1 @nivaldoteixeira , e ai pessoal, como está a entrega 5, vcs precisam de alguma ajuda, bom me avisem se precisarem.
May 23 at 15:43
Manassés Ferreira Neto on Entrevista2
Usar LEDs e displays para debugar
May 22 at 18:33
Manassés Ferreira Neto on Entrevista2
Tirar reset
May 22 at 18:31
Manassés Ferreira Neto on Entrevista2
Três ciclos de click... Inout... Colocar a segunda parte direto na saída ao invés de em um reg
May 22 at 18:29
Manassés Ferreira Neto on Entrevista2
Seria bom ter na condição IMC fwtch adr
May 22 at 18:22
Manassés Ferreira Neto on Entrevista2
1000 é 0010. 0001 é 0100.
May 22 at 18:17
Manassés Ferreira Neto on Entrevista2
Zerar conter no reset
May 22 at 18:16
Manassés Ferreira Neto completed Cada grupo deverá apresentar o MemController funcionando na FPGA de acordo com a descrição e também responder perguntas sobre a implementação e testes realizados on Entrevista2.
May 22 at 16:22
Manassés Ferreira Neto completed assinalar SRAM_ADDR[19:18] para 2’b00 on Entrevista2.
May 22 at 16:06
Manassés Ferreira Neto moved Entrevista2 from A ser feito to Sendo feito.
May 22 at 15:52
Dodosalesilva attached Top.v to Entrevista2
May 22 at 15:51
Dodosalesilva attached OutConverter.v to Entrevista2
May 22 at 15:51
Dodosalesilva attached MemControler.v to Entrevista2
May 22 at 15:51
Dodosalesilva on Chat
bom, vamos ter q tentar usar o control panel nele,
eu não consegui faze-lo funcionar aqui de jeito nenhum.
May 21 at 19:04
Manassés Ferreira Neto left Chat.
May 21 at 18:43
Manassés Ferreira Neto on Chat
Ele já está no 3027!
May 21 at 18:43
Dodosalesilva added Manassés Ferreira Neto to Chat.
May 21 at 17:37
Dodosalesilva on Chat
Fala ai galera, baum tb?
consegui finalmente gerar um .sof pro memcontroleer, vamos ver ser funciona direito agora kkkk.
Manassés, vc pode levar seu notebook amanhã, fico meio complicado levar um desktop pra aula, kkkk.
assim que terminar os testes aqui aviso como foi.
Douglas
May 21 at 17:37 - edited May 21 at 17:38
Manassés Ferreira Neto on Entrega5
Tá complexo mesmo... Depois da aula conversamos.
May 20 at 12:21 - edited May 20 at 12:21
Dodosalesilva on Entrega5
E ai pessoal,
entao a situação ta foda.....
a descrição do memcontroler do tp ta bem complicada no site.
e eu to fazendo de tudo pra colocar esse negócio na fpga.
mas não ta dando certo não.
bom, vou continuar por aqui.
como amanha eu vou ter apenas uma aula vai deixar tudo mais tranquilo.
depois da aula de oc nós conversamos.
abraço Douglas.
May 20 at 09:34
Manassés Ferreira Neto sent Entrega5 to the board.
May 19 at 13:09
Manassés Ferreira Neto on Entrega5
Outra coisa no tb_Mips.v já consigo ler um arquivo em hexa e carregá-lo em um reg usando o $readmemh.
May 19 at 11:51 - edited May 19 at 11:51
Manassés Ferreira Neto archived Entrega5.
May 19 at 11:50
Manassés Ferreira Neto on Entrega5
Para gerar o hexa, Usei o MARS, Eu acho que tenho que trocar algumas instruções nesse mips.asm para funcionar no nosso MIPS.
May 19 at 11:39 - edited May 19 at 11:42
Manassés Ferreira Neto on Entrega5
O @eliassoares89 , o @nivaldoteixeira e o @viguirilo1 avançaram no desenvolvimento também https://github.com/mfer/pinca-puca/tree/master/Entrega5/src
May 19 at 11:37
Manassés Ferreira Neto on Entrega5
@dodosalesilva , até o momento é isso que tenho! https://github.com/mfer/pinca-puca/tree/master/Entrega5/tb
May 19 at 11:36 - edited May 19 at 11:37
Manassés Ferreira Neto attached Mips_tb.v to Entrega5
May 19 at 11:36
Manassés Ferreira Neto attached mips.png to Entrega5
May 19 at 11:36
Manassés Ferreira Neto attached mips.asm to Entrega5
May 19 at 11:36
Dodosalesilva on Chat
a entrevista
May 18 at 21:37
Manassés Ferreira Neto on Chat
À tarde previsão para as 16 a energia volta e eu prossigo com a geração de um programa em hexa a ser lido de um arquivo e carregado na RAM pelo tb_Mips. \o/
May 18 at 11:27
Manassés Ferreira Neto on Chat
Hoje ia continuar pela manhã mas a CEMIG resolveu desligar geral... Acreditam nisso?
May 18 at 11:24
Manassés Ferreira Neto on Chat
A entrega ou a entrevista?
May 18 at 11:23
Dodosalesilva on Chat
E ai pessoal,
eu sou vou conseguir terminar a entrega amanhã depois da aula.
assim que eu terminar envio o código pra vcs e depois pro monitor.
Abraços.
May 18 at 11:01
Dodosalesilva on Entrega5
Não entendi, se fosse o caso contrário, o decode ser chamado pelo register não teria problemas, mas nesse caso ele obrigatoriamente teria de ser um inout, tenta enviar uma dúvida no fórum pro Caio, ele com certeza passou por isso.
May 18 at 11:00
Manassés Ferreira Neto completed Para realizar testes no MIPS completo vocês podem criar um testbench que instancie o Mips e a Ram e utilizar as funções de sistema do Verilog $readmemh/$readmemb que permitem que valores sejam carregados em memórias do circuito, no caso, na Ram fornecida. on Entrega5.
May 17 at 20:51
Manassés Ferreira Neto on Entrega5
No caso do "reg_id_dataa", ele é input no Decode mas output no Register chamado pelo próprio Decode... E aí quando colocamos com inout no Decode o Warning desaparece... O que você acha @dodosalesilva ?
May 17 at 19:23 - edited May 17 at 19:24
Manassés Ferreira Neto attached Captura de tela de 2014-05-17 19:10:58.png to Entrega5
May 17 at 19:11
Manassés Ferreira Neto on Entrega4
- removed doc
- removed tb
May 17 at 18:38
Manassés Ferreira Neto on Entrega5
Galera, alguém já integrou esses códigos todos? Estou tendo dificuldades.. =^P
May 17 at 18:15
Manassés Ferreira Neto attached https://www.dropbox.com/sh/50z6xwusb1aoexn/AACXLPG9IOk-KtsKUPTU8jtSa to Entrega5
May 17 at 16:04
Manassés Ferreira Neto on Entrega5
É um jar.
May 17 at 15:44
Manassés Ferreira Neto on Entrega5
Baixando o MARS4.4 no ruindows...
May 17 at 15:43
Manassés Ferreira Neto on Entrega5
@elias, o @viguirilo1 disse que você tem essa parte dos clocks, quando der me passa!
May 17 at 15:42
Manassés Ferreira Neto on Entrega5
Galera, vocês já conseguiram implementar o Mips?
/*Complete here
    Implement here clock_div driving logic
    clock_div should be used as clock for most of the instances and it is
    two times slower than the main clock of this module (input clock)
*/
May 17 at 15:26
Manassés Ferreira Neto attached Mips.v to Entrega5
May 17 at 15:17
Manassés Ferreira Neto on Entrega5
- added Desenvolvimento
- added Dicas
May 17 at 15:15
Manassés Ferreira Neto added Testes to Entrega5.
May 17 at 15:08
Manassés Ferreira Neto on Entrega5
Dando uma olhada no MARS...
May 17 at 15:08
Manassés Ferreira Neto on Entrega5
- joined
- moved from A ser feito to Sendo feito
May 17 at 15:08
Manassés Ferreira Neto attached Entrega 5.pdf to Entrega5
May 17 at 12:01
Manassés Ferreira Neto attached Captura de tela de 2014-05-17 11:59:31.png to Entrevista2
May 17 at 11:59
Manassés Ferreira Neto attached Mem.hex to Entrevista2
May 17 at 11:56
Manassés Ferreira Neto added Tarefas to Entrevista2.
May 17 at 11:54
Manassés Ferreira Neto attached Entrega e Entrevista Final.pdf to EntregaFinal
May 17 at 11:14
Manassés Ferreira Neto added EntregaFinal to A ser feito.
May 17 at 11:14
Manassés Ferreira Neto attached Entrevista 2.pdf to Entrevista2
May 17 at 11:03
Manassés Ferreira Neto added Entrevista2 to A ser feito.
May 17 at 11:03
Manassés Ferreira Neto added Entrega5 to A ser feito.
May 17 at 10:58
Manassés Ferreira Neto moved Entrega4 from Sendo feito to Feito.
May 17 at 10:56
Manassés Ferreira Neto moved Entrevista1 from Sendo feito to Feito.
May 17 at 10:56
Manassés Ferreira Neto attached tb_manual.ods to Entrevista1
May 6 at 18:06
Manassés Ferreira Neto attached http://web.eecs.umich.edu/~pmchen/engr100/lab1/ to Entrevista1
May 6 at 13:55
Manassés Ferreira Neto on Entrega4
De fato, .reg_id_ass_dataa(reg_id_ass_dataa) e reg_id_ass_datab(reg_id_ass_datab) estão a mais...
May 6 at 08:17
Elias Soares on Entrega4
Pessoas, tava testando o Decode.v e parece ter um erro na linha 129. É passado para o módulo Registers parâmetros a mais, passa-se endereços de a e b assíncronos, mas ele só recebe um endereço de a e b. O fato de ser assíncrono ou não, não deveria ser implementado e passado conforme a necessidade no módulo de Decode?
May 5 at 21:02
Manassés Ferreira Neto attached Top.v to Entrevista1
May 5 at 15:43
Manassés Ferreira Neto attached OutConverter.v to Entrevista1
May 5 at 15:43
Manassés Ferreira Neto attached Alu.v to Entrevista1
May 5 at 15:43
Dodosalesilva on Entrega4
Fala Pessoal, blz?
E ai, nós vamos terminar essa apresentação hj?
May 5 at 09:18
Manassés Ferreira Neto attached http://download.altera.com/akdlm/software/acdsinst/13.1/162/ib_installers/cyclone-13.1.0.162.qdz to FPGA
May 3 at 21:04
Manassés Ferreira Neto attached http://download.altera.com/akdlm/software/acdsinst/13.1/162/ib_installers/cyclone-13.1.0.162.qdz to Entrevista1
May 3 at 21:03
Manassés Ferreira Neto on Entrega4
também não tenho camera. Vou compartilhar o desktop. e vamos via chat.
May 3 at 19:55
Dodosalesilva on Entrega4
essa linha pode sair sim
May 3 at 19:53
Dodosalesilva on Entrega4
cara foi mal, eu sou um gênio, não to com câmera aqui. vai te que ser via chat mesmo.
May 3 at 19:53
Manassés Ferreira Neto on Entrega4
@dodosalesilva , a linha
assign id_mem_writereg = ((!overflow | id_ex_writeov) & id_ex_writereg);
pode sair. Logo após Auxiliares.
May 3 at 19:50
Manassés Ferreira Neto on Entrevista1
- completed Um módulo TOP deve ser criado de forma que a ALU seja instanciada dentro dele e as portas de entrada e saída sejam conectadas de acordo com a tabela
- completed download dos arquivos de assinalamentos de pinos e manual
May 3 at 19:49
Manassés Ferreira Neto moved Entrevista1 from A ser feito to Sendo feito.
May 3 at 19:43
Manassés Ferreira Neto on Encontro-02/05
- archived
- completed Entrevista1
- completed Entrega4
May 3 at 19:43
Manassés Ferreira Neto on GoogleDrive
Criei para concentrarmos o código da Entrevistas.
May 3 at 19:42
Manassés Ferreira Neto attached https://drive.google.com/folderview?id=0B8W30pUKhSPZWXVKUG5fMVNkanM&usp=sharing to GoogleDrive
May 3 at 19:41
Manassés Ferreira Neto added GoogleDrive to Recursos.
May 3 at 19:41
Manassés Ferreira Neto on Entrega4
https://plus.google.com/hangouts/_/72cpi0re1q2c0120tc5llrcjho?hl=pt-BR
May 3 at 19:40
Manassés Ferreira Neto on Entrega4
bom, não tenho testes. mas fez sentido. bora fazer o hangout?
May 3 at 19:35
Manassés Ferreira Neto deleted the https://github.com/mfer/pinca-puca/blob/master/Entrega4/src/Execute.v attachment from Entrega4.
May 3 at 19:35
Manassés Ferreira Neto on Entrega4
ok. parece bonito. =^)
May 3 at 19:24
Dodosalesilva on Entrega4
faça seus testes ai e me fala se deu certo, ok
May 3 at 19:22
Dodosalesilva completed Execute on Entrega4.
May 3 at 19:22
Dodosalesilva attached Execute.v to Entrega4
May 3 at 19:22
Dodosalesilva on Entrega4
bom, se for isso eu terminei aqui
May 3 at 19:20 - edited May 3 at 19:20
Dodosalesilva on Entrega4
é, eu perguntei lá no forum pra ter certeza
May 3 at 19:18
Manassés Ferreira Neto on Entrega4
Alu ALU (.a(id_ex_rega), .b(b), .aluout(aluout), .op(id_ex_aluop), .unsig(id_ex_unsig), .compout(compout), .overflow(overflow));
May 3 at 19:15 - edited May 3 at 19:15
Manassés Ferreira Neto on Entrega4
eu interpretei como o overflow da alu.
May 3 at 19:15
Dodosalesilva on Entrega4
eu só não to conseguindo entender o que é esse aluov
com ele eu consigo terminar o execute aqui
May 3 at 19:11
Manassés Ferreira Neto on Entrega4
Em um MIPS simples, a EX deve realizar uma das quatro funções: referência de memória, instrução da ALU reg-reg, instrução da ALU reg-ime ou desvio.
May 3 at 19:09
Manassés Ferreira Neto on Entrega4
Não estou sabendo juntar as coisas (sinais)e fazer o Execute, executar...
May 3 at 19:00
Manassés Ferreira Neto attached https://github.com/mfer/pinca-puca/blob/master/Entrega4/src/Execute.v to Entrega4
May 3 at 18:49
Manassés Ferreira Neto deleted the Execute.v attachment from Entrega4.
May 3 at 18:48
Manassés Ferreira Neto on Entrega4
verdade. corrigindo. wtf.
May 3 at 18:48
Manassés Ferreira Neto on Entrega4
Vou ver
May 3 at 18:45
Dodosalesilva on Entrega4
Vc copiou alguns nomes errados, acho que isso que está de confundindo, vê lá na especificação do execute
May 3 at 18:44
Manassés Ferreira Neto on Entrega4
if (id_ex_readmem | id_ex_writemem)begin
id_if_stall <= 1'b1;
end
May 3 at 18:44
Dodosalesilva on Entrega4
ex_if_stall, não?
May 3 at 18:40
Manassés Ferreira Neto on Entrega4
Anexei ele aí, mas não sei o que fazer com id_ex_imedext, id_ex_writereg, id_ex_writeov e id_if_stall...
May 3 at 18:32
Manassés Ferreira Neto on Entrega4
Douglas, estou perdido no execute.
May 3 at 18:31
Manassés Ferreira Neto attached Execute.v to Entrega4
May 3 at 18:31
Dodosalesilva on Encontro-02/05
Manassés, assim que vc terminar o execute nós fazemos um hangout, e resolvemos a apresentação.
se precisar de ajuda no execute me avisa, comecei a entender melhor os módulo que foram passados agora.
May 3 at 17:44 - edited May 3 at 17:44
Dodosalesilva on Entrega4
ta ai pessoal, acabei o modulo da memoria, podem descer o cacete no testbench dela ai kkkk.
Abraços.
May 3 at 17:43
Dodosalesilva attached Memory.v to Entrega4
May 3 at 17:42
Dodosalesilva completed Memory on Entrega4.
May 3 at 17:41
Manassés Ferreira Neto on Encontro-02/05
eu vou terminar o execute. se mais tarde pudermos fazer um hangout para fechar a apresetnação. Seria uma boa.
May 3 at 17:19
Dodosalesilva on Encontro-02/05
blz, aqui, eu vou fazer o modulo da memória agora, assim que eu acabar envio.
May 3 at 17:16
Manassés Ferreira Neto on Encontro-02/05
O qdz 13.01 funcionou. Pelo menos foi achado dentro da pasta Downloads.
May 3 at 17:11
Manassés Ferreira Neto attached http://file:///C:/Users/mfer/Downloads/cyclonev-13.1.0.162.qdz to Encontro-02/05
May 3 at 17:09
Manassés Ferreira Neto on Encontro-02/05
- deleted http://download.altera.com/akdlm/software/acdsinst/13.0/156/ib_installers/cyclone-13.0.0.156.qdz
- moved from Sendo feito to Feito
May 3 at 17:09
Manassés Ferreira Neto archived Entrega4-src-Execute.
May 3 at 17:02
Manassés Ferreira Neto archived Entrega4-src-Decode.
May 3 at 17:02
Dodosalesilva on Entrega4
Pessoal, ta ai, terminei o decode, notem que o decode depende dos modulos Control, fetch, execute, comparator e Registers para funcionar corretamente, além disso modificações tiveram de ser feitas no control e no fetch, de acordo com as especificações do monitor, manassés, quando vc terminar o execute eu vou testar o decode aqui com todos os modulos incluidos.
May 3 at 14:10
Dodosalesilva attached Decode.v to Entrega4
May 3 at 14:08
Dodosalesilva completed Entrega4-src-Decode on Entrega4.
May 3 at 14:07
Dodosalesilva on Entrega4-src-Execute
To final do Decode termino em mais ou menos uma hora e começo a memoria
May 3 at 08:50
Manassés Ferreira Neto on Encontro-02/05
http://chehsunliu.wordpress.com/2013/09/06/install-quartus-13-0-sp1-on-centos-6-4/
May 2 at 20:10
Manassés Ferreira Neto on Encontro-02/05
Estou quase indo aí buscar a fonte...
May 2 at 19:45
Manassés Ferreira Neto attached http://download.altera.com/akdlm/software/acdsinst/13.0/156/ib_installers/cyclone-13.0.0.156.qdz to Encontro-02/05
May 2 at 19:44
Manassés Ferreira Neto on Encontro-02/05
Achei o qdz...
May 2 at 19:44
Manassés Ferreira Neto moved Encontro-02/05 from A ser feito to Sendo feito.
May 2 at 15:47
Manassés Ferreira Neto added Apresentação to Entrevista1.
May 2 at 13:13
Manassés Ferreira Neto attached tabela.png to Entrevista1
May 2 at 13:10
Manassés Ferreira Neto attached DE2_115_User_Manual.pdf to Entrevista1
May 2 at 13:10
Manassés Ferreira Neto attached DE2_115.qsf to Entrevista1
May 2 at 13:09
Manassés Ferreira Neto added to do to Entrevista1.
May 2 at 13:08
Manassés Ferreira Neto added Entrega4-src-Decode to Sendo feito and added Dodosalesilva .
May 2 at 00:22
Manassés Ferreira Neto joined Entrega4-Execute.
May 2 at 00:22
Manassés Ferreira Neto added Partes to Entrega4.
May 2 at 00:21
Manassés Ferreira Neto on Entrega4-Execute
@dodosalesilva , ainda tenho que entender bastante do execute para terminar. Mas já tem mais de um/terço. Eu diria. Como está o Decode?
May 2 at 00:21
Manassés Ferreira Neto attached Execute.v to Entrega4-Execute
May 2 at 00:20
Manassés Ferreira Neto added Entrega4-Execute to Sendo feito.
May 2 at 00:19
Manassés Ferreira Neto on FPGA
- deleted http://ftp://ftp.altera.com/up/pub/Altera_Material/12.1/Boards/DE2-115/DE2_115_User_Manual.pdf
- deleted http://ftp://ftp.altera.com/up/pub/Altera_Material/12.1/Boards/DE2-115/DE2_115_Datasheets.zip
- deleted http://ftp://ftp.altera.com/up/pub/Altera_Material/12.1/Boards/DE2-115/DE2_115.qsf
May 1 at 16:26
Manassés Ferreira Neto attached https://www.altera.com/download/software/quartus-ii-se/10.1 to FPGA
May 1 at 11:05
Manassés Ferreira Neto moved FPGA from A ser feito to Recursos.
May 1 at 11:05
Manassés Ferreira Neto added Pauta to Encontro-02/05.
May 1 at 11:04
Manassés Ferreira Neto attached Screenshot_2014-03-22-17-34-07.png to Encontro-02/05
May 1 at 11:03
Manassés Ferreira Neto added Encontro-02/05 to A ser feito and moved from Sendo feito to A ser feito.
May 1 at 10:51
Manassés Ferreira Neto archived Entrega3-Documentação.
May 1 at 10:49
Manassés Ferreira Neto archived Entrega3-MemController.
May 1 at 10:49
Manassés Ferreira Neto archived Entrega3-Desenvolvimento.
May 1 at 10:49
Manassés Ferreira Neto archived Entrega3-Teste.
May 1 at 10:49
Manassés Ferreira Neto archived Entrega3.
May 1 at 10:49
Dodosalesilva on Chat
E ai pessoal, tudo bem?
nós vamos nos encontrar na sexta-feira para fazer a apresentação na placa?
se sim, aonde e que horas?
Apr 30 at 10:28
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on Entrega4
Por mim pode ser claro. Então dia 01/05, aqui em casa. Vcs tem preferência de horário?
Apr 30 at 10:28
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes moved Entrega4 from A ser feito to Sendo feito.
Apr 30 at 10:27
Manassés Ferreira Neto on Entrega4
Na sua casa no feriado?
Apr 29 at 16:51
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on Entrega4
Galera, onde e quando vamos nos encontrar?
Apr 29 at 16:41
Dodosalesilva on Chat
sim, dia 6
Apr 23 at 10:49
Manassés Ferreira Neto on Chat
No dia 6. Certo?
Apr 22 at 22:57
Manassés Ferreira Neto on Chat
Digo 14:40... Perfeito. =^)
Apr 22 at 22:56
Manassés Ferreira Neto on Chat
15:10. Perfeito.
Apr 22 at 22:56
Dodosalesilva on Chat
Pessoal, seria bom ter uma resposta até amanhã, parece que a entrevista é algo de 30 minutos no máximo então não vai tomar muito tempo, se voces toparem logo após a aula de ocII 14:40 as 15:10 mais ou menos, pode ser?
Apr 22 at 22:55
Dodosalesilva on Chat
sim
depois da aula
Apr 22 at 21:27
Manassés Ferreira Neto on Chat
(Mas 6 é terça!) Depois da aula?
Apr 22 at 15:45
Dodosalesilva on Chat
e ai pessoal,
O Caio está perguntando se vcs podem no dia 06 de maio, (acho que 29 de abril ainda não vai estar pronto)
horário?
Apr 22 at 15:39
Elias Soares on Entrevista1
Beleza.
Apr 22 at 14:56
Manassés Ferreira Neto on Entrevista1
Vou enviar email para o Caio para combinar/formalizar para o dia 28 às 18:00.
Apr 22 at 14:48 - edited Apr 22 at 14:48
Manassés Ferreira Neto on Chat
segunda/quarta à tarde é ótimo para mim. se for de manhã, posso dar um jeito de sair do trabalho.
Apr 22 at 13:50
Elias Soares on Chat
Meus horários disponíveis: seg/qua Depois das 14:40, ter/qui até as 13h, sexta qq horário. Podem marcar oq for melhor p VCS.
Apr 22 at 13:45
Dodosalesilva on Chat
opa, e ai pessoal, que dia nós podemos marcar para a entrevista, temos qualquer dia até 06 de maio, porém temos de avisar até o dia 22 de abril, lembrando que no dia da entrevista os 5 deverão estar presentes
Apr 17 at 23:03
Elias Soares on Chat
Marcaram o dia para entrevista?
Apr 17 at 16:16
Manassés Ferreira Neto attached Entrega 4.pdf to Entrega4
Apr 15 at 10:37
Manassés Ferreira Neto attached Entrevista 1.pdf to Entrevista1
Apr 15 at 10:36
Manassés Ferreira Neto on Entrevista1
Acabei de disponibilizar as instruções para a primeira entrevista que vocês deverão fazer.
Percebam que a data limite para a apresentação é dia 06/05, o mesmo dia da entrega 4, mas vocês podem apresentar qualquer dia a partir de segunda-feira 14/04, basta que vocês combinem comigo via e-mail com uma certa antecedência. Além disso, existe uma data limite para que vocês definam a entrevista, 22/04.
Como a data está MUITO flexível e com um prazo bom, já que a Alu está pronta, só farei a entrevista caso todos os membros do grupo estejam presentes.
Comecem o quanto antes para evitarem problemas com a FPGA. Eu gastei dois dias tentando instalar o driver dela no meu computador pessoal até descobrir que o problema era o meu computador.
Qualquer dúvida estou à disposição.
https://virtual.ufmg.br/20141/mod/forum/discuss.php?d=21269
Apr 15 at 10:35
Manassés Ferreira Neto added Entrevista1 to A ser feito.
Apr 15 at 10:35
Manassés Ferreira Neto on Entrega4
Acabei de disponibilizar a especificação da entrega 4.
Vocês devem implementar os estágios de decodificação, execução e memória.
Esta entrega deve ser mais simples de desenvolver do que a última, mas vocês terão que escrever mais código (o meu deu aproximadamente o dobro da última entrega), dependem do funcionamento correto dos módulos Alu, Shifter, Comparator e Control, já implementados, e os testes devem ser um pouco mais trabalhosos.
Percebam que vocês terão o dobro do tempo para fazer, quatro semanas, mas isso é porque até o dia da entrega teremos três feriados e a prova.
Fiquem atentos à especificação, principalmente com relação à alteração que deverá ser feita no módulo de controle para que ele coloque 0 em todos os seus sinais de saída quando ele receber uma instrução inexistente ou NOP. Se vocês não arrumarem isso nada vai funcionar no MIPS.
Além disso, estou planejando a apresentação da Alu na FPGA (mais detalhes depois) para o mesmo dia da entrega, então se planejem e não deixem para a última hora.
A boa notícia é que depois dela vocês estarão com o Mips praticamente pronto :)
Qualquer dúvida ou erro que identificarem na especificação me avisem por favor.
https://virtual.ufmg.br/20141/mod/forum/discuss.php?d=21007
Apr 15 at 10:34 - edited Apr 15 at 10:34
Manassés Ferreira Neto added Entrega4 to A ser feito.
Apr 15 at 10:33
Manassés Ferreira Neto attached entrega_3_grupo_1.zip to Entrega3-MemController
Apr 13 at 08:05
Manassés Ferreira Neto moved Entrega3-Teste from Sendo feito to Feito.
Apr 13 at 08:01
Manassés Ferreira Neto moved Entrega3 from Sendo feito to Feito.
Apr 13 at 08:01
Manassés Ferreira Neto on Entrega3-Teste
https://github.com/mfer/pinca-puca/blob/master/Entrega3/tb/MemControler_tb.v
Apr 11 at 08:59
Manassés Ferreira Neto on Entrega3-Teste
Pessoal não consegui terminar ainda. Estava tentando usar o mesmo tipo de tb do comparator até que desisti. Aí resolvi usar o tb do Fetcher. E a coisa está saindo... Tudo bem enviar até amanhã?
Apr 11 at 08:58
Manassés Ferreira Neto moved Entrega3-Desenvolvimento from Sendo feito to Feito.
Apr 10 at 22:52
Manassés Ferreira Neto moved Entrega3-MemController from Sendo feito to Feito.
Apr 10 at 22:52
Manassés Ferreira Neto moved Entrega3-Teste from Feito to Sendo feito.
Apr 10 at 22:52
Manassés Ferreira Neto archived Entrega2.
Apr 10 at 22:50
Manassés Ferreira Neto archived Entrega2 - Documentação.
Apr 10 at 22:50
Manassés Ferreira Neto archived Entrega2-Desenvolvimento.
Apr 10 at 22:50
Manassés Ferreira Neto archived Entrega2-Desenvolvimento-Controle.
Apr 10 at 22:50
Manassés Ferreira Neto archived Entrega2-Teste.
Apr 10 at 22:50
Manassés Ferreira Neto on Entrega3
- completed Entrega3-Documentação
- completed Entrega3-Desenvolvimento
Apr 10 at 22:40
Manassés Ferreira Neto moved Entrega3-Teste from A ser feito to Sendo feito.
Apr 10 at 22:40
Manassés Ferreira Neto on Entrega3-Documentação
Valeu.
Apr 10 at 22:39
Nivaldo Teixeira moved Entrega3-Documentação from A ser feito to Feito.
Apr 10 at 20:23
Nivaldo Teixeira on Entrega3-Documentação
Manassés, segue a doc.
Apr 10 at 20:22
Nivaldo Teixeira attached doc.parte3.pdf to Entrega3-Documentação
Apr 10 at 20:21
Dodosalesilva on Entrega3-Teste
pronto, agora está ai
Apr 10 at 19:59
Dodosalesilva attached Fetch_tb.v to Entrega3-Teste
Apr 10 at 19:59
Dodosalesilva attached Fetch.v to Entrega3-Teste
Apr 10 at 19:59
Dodosalesilva completed tb_Fetch.v on Entrega3-Teste.
Apr 10 at 19:59
Dodosalesilva on Entrega3-Teste
agora que eu vi, coloquei no card entrega 3, lugar errado
Apr 10 at 19:58
Dodosalesilva on Entrega3-Teste
Manassés ja está tudo ai
Apr 10 at 19:58
Manassés Ferreira Neto on Entrega3-Documentação
Trio, aguardo a doc.
Apr 10 at 16:40
Manassés Ferreira Neto on Entrega3-Documentação
- added Elias Soares
- added Vitor Guilherme Ribeiro Lopes
- added Nivaldo Teixeira
Apr 10 at 16:40
Manassés Ferreira Neto on Entrega3-Teste
Douglas, aguardo o tb do fetch!
Apr 10 at 16:40
Manassés Ferreira Neto on Entrega3-MemController
=^). Galera, podem deixar que eu empacoto tudo e envio.
Apr 10 at 16:39
Elias Soares attached MemControler.v to Entrega3-MemController
Apr 10 at 15:21
Elias Soares deleted the MemControler.v attachment from Entrega3-MemController.
Apr 10 at 15:20
Elias Soares on Entrega3-MemController
Esquenta não @sudolshw, tbm apanhamos e nem sabemos ainda se ta tudo ok.
Pronto boys/girls, atualizei o controle da memória.
Apr 10 at 15:20
Manassés Ferreira Neto on Entrega3-MemController
Galera, foi mal não ter conseguido fazer o tb. Vamos ver ser teremos mais prazo.
Apr 10 at 12:35
Elias Soares on Entrega3-MemController
duas Horas tentando mandar isso, agora que foi...
Apr 9 at 23:19
Elias Soares on Entrega3-MemController
Se colocar if(clock ==1) não será sensível na borda de subida...
Como seria nesse código?
always @(posedge clock) begin
ram_addr <= (mem_mc_addr >>1);
data2[31:16] <= data1;
ram_addr<= ram_addr +1;
//Como dar um clock entre essas instruções????
data2[15:0]<= data1;
end
Apr 9 at 23:18
Dodosalesilva on Entrega3-MemController
quem vai empacotar e entregar dessa vez?
Apr 9 at 22:49
Dodosalesilva on Entrega3-MemController
ao invês de vc dar posedge clock, vc simplesmente testa if (clock == 1'b1)
:)
Apr 9 at 22:49
Elias Soares on Entrega3-MemController
Implementei seguindo as ideias do Vitor, mas tem um problema que eu não soube resolver, como dar um posedge clock dentro do always...
Apr 9 at 22:35
Elias Soares attached MemControler.v to Entrega3-MemController
Apr 9 at 22:34
Elias Soares on Entrega3-Desenvolvimento
Galera, implementei as ideias do @viguirilo1 , mas tenho uma dúvida, a Como dar um clock dentro de um always?
Apr 9 at 22:34
Elias Soares attached MemControler.v to Entrega3-Desenvolvimento
Apr 9 at 22:32
Elias Soares deleted the MemControler.v attachment from Entrega3-Desenvolvimento.
Apr 9 at 22:32
Elias Soares on Entrega3-Desenvolvimento
O @viguirilo1 fez o esquema de como é o controle da memória, e eu estou, pelo menos tentando, implementar. As ideias em alto nível:
"IDEIAS SOBRE O COMPORTAMENTO DA MEMORIA:
if (mc_ram_wre) // Se for uma operação de leitura: {
if(mem_mc_en) // quem quer ler é o estágio de memória
{
// recbe o endereçoo da parte mais significativa do dado: mc_ram_addr = mem_mc_addr >> 1
// recebe parte mais significativa do dado: mc_ram_data = memory[mc_ram_addr];
// Começando a montar o dado completo que será entregue a quem requisitou a leitura: mem_mc_data[31:16] = mc_ram_data;
// pegando o endereço da parte menos significativa do dado: mc_ram_addr++;
// Terminando de montar o dado completo que será entregue a quem requisitou a leitura: mem_mc_data[15:0] = mc_ram_data;
}
else // quem quer ler é o fetch
{
// recbe o endereçoo da parte mais significativa do dado: mc_ram_addr = if_mc_addr >> 1;
// recebe parte mais significativa do dado: mc_ram_data = memory[mc_ram_addr];
// Começando a montar o dado completo que será entregue a quem requisitou a leitura: mc_if_data[31:16] = mc_ram_data;
// pegando o endereço da parte menos significativa do dado: mc_ram_addr++;
// Terminando de montar o dado completo que será entregue a quem requisitou a leitura: mc_if_data[15:0] = mc_ram_data;
}
}
else // Então teremos uma operação de escrita: {
// Recebe o endereço da parte mais significativa da memória RAM onde o dado será escrito
mc_ram_addr = mem_mc_addr >> 1;
// Recebe parte mais significativa do dado vindo do estágio de memória: mc_ram_data = mem_mc_data[31:16];
// Ecreve a parte mais significativa do dado na RAM: memory[mem_ram_addr] = mc_ram_data;
// Recebe o endereço da parte menos significativa da memória RAM onde o dado será escrito
mc_ram_addr ++;
// Recebe parte menos significativa do dado vindo do estágio de memória: mc_ram_data = mem_mc_data[15:0];
// Ecreve a parte menos significativa do dado na RAM: memory[mem_ram_addr] = mc_ram_data;
}"
Apr 9 at 22:01
Dodosalesilva on Entrega3
Ta ai pessoal, o fetch e o tb dele, agora que eu vi que não tinha postado.
Apr 9 at 20:29
Dodosalesilva attached Fetch_tb.v to Entrega3
Apr 9 at 20:29
Dodosalesilva attached Fetch.v to Entrega3
Apr 9 at 20:28
Dodosalesilva deleted the Fetch_tb.v attachment from Entrega3.
Apr 9 at 20:27
Dodosalesilva attached Fetch_tb.v to Entrega3
Apr 9 at 20:27
Elias Soares on Entrega3-Desenvolvimento
Chego em casa +-20h. Podemos Nos encontrar.
Apr 9 at 18:01
Manassés Ferreira Neto on Entrega3-Desenvolvimento
Baum!
Apr 9 at 17:40
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on Entrega3-Desenvolvimento
Galera, to aqui viajando nas ideias, tá quaaaaasseeeee saindo mas ainda dependo de algumas respostas às perguntas que acabo de postar o minha UFMG. @dodosalesilva se você tiver com o Caio ai perto, dá um toque nele pra dar uma passada de olho lá e ver oq q pega. @eliassoares89 e @nivaldoteixeira , se quiserem reunir, só me falar que desço pra casa do elias ou pra sua ou vcs vem aqui, qualquer hora e pra mim tanto faz. Um beijoooo meninas
Apr 9 at 16:40
Dodosalesilva on Chat
E ai pessoal, tudo bem?
Consegui terminar o Fetch aqui, ta funcionando belezinha.
Quanto ao memory controller, tá dificil viu, vou tentar ler de novo tudo que o monitor passou, mas não cheguei a nenhum resultado até agora.
Apr 9 at 15:32
Elias Soares on Chat
:(
Apr 8 at 22:18
Manassés Ferreira Neto on Chat
=^/ Sem Epifanias...
Apr 8 at 21:57
Elias Soares on Chat
Alguém teve uma visão divina aí do que deve ser feito?
Apr 8 at 21:40
Manassés Ferreira Neto on Entrega3-MemController
Galera, à noite só poderei depois das 22... Estarei até 17 trabalhando no https://github.com/mfer/pinca-puca/blob/master/Entrega3/src/MemControler.v
Apr 8 at 15:09
Manassés Ferreira Neto left Entrega3-Desenvolvimento.
Apr 8 at 14:34
Manassés Ferreira Neto attached memControllerMoodle1.pdf to Entrega3-MemController
Apr 8 at 14:20
Manassés Ferreira Neto attached memControllerMoodle.pdf to Entrega3-MemController
Apr 8 at 14:18
Manassés Ferreira Neto on Entrega3-MemController
Veja a tabela 4.17 na página 53 deste pdf ftp://ftp.altera.com/up/pub/Altera_Material/12.1/Boards/DE2/DE2_User_Manual.pdf
Apesar de alguns nomes estarem um pouco diferentes do modelo que forneci, vocês não devem ter dificuldade para entender o que é cada pino olhando a descrição e o modelo.
Todos os pinos que terminam com _N tem lógica invertida.
Vocês podem considerar que SRAM_OE_N, SRAM_UB_N, SRAM_LB_N e SRAM_CE_N estão sempre ativos, ou seja, em 0.
Qualquer outra dúvida é só perguntar
Apr 8 at 14:15
Manassés Ferreira Neto completed mem_mc_addr tem 18 bits e não 17 on Entrega3-MemController.
Apr 8 at 14:14
Manassés Ferreira Neto attached http://ftp://ftp.altera.com/up/pub/Altera_Material/12.1/Boards/DE2-115/DE2_115.qsf to Fazer Fpga da Entrega1
Apr 8 at 14:08
Manassés Ferreira Neto attached http://ftp://ftp.altera.com/up/pub/Altera_Material/12.1/Boards/DE2-115/DE2_115_Datasheets.zip to Fazer Fpga da Entrega1
Apr 8 at 14:08
Manassés Ferreira Neto attached http://ftp://ftp.altera.com/up/pub/Altera_Material/12.1/Boards/DE2-115/DE2_115_User_Manual.pdf to Fazer Fpga da Entrega1
Apr 8 at 14:05
Manassés Ferreira Neto moved consertos sugeridos pelo monitor from A ser feito to Recursos.
Apr 8 at 13:50
Manassés Ferreira Neto on reg wire
post do caio
https://virtual.ufmg.br/20141/mod/forum/discuss.php?d=15340
Apr 8 at 13:46
Manassés Ferreira Neto on reg wire
Percebi que muita gente está tendo dificuldade para entender a diferença entre regs e wires, por isso recomendo que todos leiam esse link.
http://www.asic-world.com/tidbits/wire_reg.html
Neste link não é explicado o latch, que é feito com um reg, junto com um bloco always que não é senesível à borda (ou seja, inicialmente parece uma lógica combinaconal), mas que é um elemento sequencial, de memória (assíncrono, mas sequencial). Achei uma resposta para a pergunta desse link (http://electronics.stackexchange.com/questions/38645/why-are-inferred-latches-bad) que resume o que fazem latches serem inferidos e porque isso é ruim quando não é intencional:
What makes an inferred latch?
For combinatorial logic, the output of the circuit is a function of input only and should not contain any memory or internal state (latch).
In Verilog, a variable will keep its previous value if it is not assigned a value in an always block. A latch must be created to store this present value.
An incomplete if-else statement will generate latches. An if-else statement is considered "incomplete" if the output state is not defined for all possible input conditions. The same goes for an incomplete case statement, or a case statement that does not have a default: item.
Why are inferred latches bad?
Inferred latches can serve as a 'warning sign' that the logic design might not be implemented as intended. A crucial if-else or case statement might be missing from the design.
Latches can lead to timing issues and race conditions. They may lead to combinatorial feedback - routing of the output back to the input - which can be unpredictable.
To avoid creating inferred latches:
Include all the branches of an if or case statement
Assign a value to every output signal in every branch
Use default assignments at the start of the procedure, so every signal will be assigned.
Apr 8 at 13:46
Manassés Ferreira Neto added reg wire to Recursos.
Apr 8 at 13:45
Manassés Ferreira Neto attached Ram.v to Entrega3-MemController
Apr 8 at 13:44
Manassés Ferreira Neto attached Captura de tela de 2014-04-08 13:41:29.png to Entrega3-MemController
Apr 8 at 13:42
Manassés Ferreira Neto attached Captura de tela de 2014-04-08 13:41:41.png to Entrega3-MemController
Apr 8 at 13:42
Manassés Ferreira Neto moved Entrega3 from A ser feito to Sendo feito.
Apr 8 at 13:27
Manassés Ferreira Neto on Entrega3-Desenvolvimento
- joined
- moved from A ser feito to Sendo feito
Apr 8 at 13:23
Manassés Ferreira Neto on Entrega3-Desenvolvimento
Também odeio! Mas como só erra(acerta) quem faz. chegaremos lá!
Apr 8 at 13:22
Elias Soares attached MemControler.v to Entrega3-Desenvolvimento
Apr 8 at 00:21
Elias Soares on Entrega3-Desenvolvimento
Odeio ficar responsável por algo e não dar conta ¬¬'
Apr 8 at 00:20
Elias Soares on Entrega3-Desenvolvimento
Desculpem minha incompetência, mas até agora não conseguimos terminar a o controle da memória... Pelo menos nós três, achamos a especificação muito vaga e pouco clara... Viajei e não sei exatamente o que querem que façamos... Bosta... Minha quase nenhuma fluência em inglês atrapalha minhas pesquisas no google a respeito de Verilog. Bom, vou upar até onde fizemos, se puderem dar uma luz p gente, agradecemos.
Apr 8 at 00:20
Dodosalesilva on Entrega3-Desenvolvimento
Só pra já adiantar, uma correção que tem que fazer no fetch, é a parte do reset(depois eu tenho que fazer a mesma coisa no banco de registradores), o reset é sensivel a borda de descida(negede do proprio reset), ou seja, ocorre com clock em borda de subida(posedge) e reset em (negedge) ok.
No tp, nos estamos colocando como se ele ocorre-se na borda de descida do clock, o Caio me explicou que isso é um erro, porque um flip flop não pode ser sensível a duas bordas de clock. (exceto alguns muito específicos).
Apr 6 at 15:48
Dodosalesilva on Entrega3-Desenvolvimento
bom, vamos lá primeiro a prova foi tranquilo, tirando a seção do listening o resto da prova é de boa. Quanto ao trabalho eu não tenho muita noção do que responder, precisamos esperar o Caio responder no moddle, estou quase terminando o testbench aqui, quando acabar eu envio.
Alguem viu alguma coisa falando da entrega da fpga? pq até agora eu não vi nada.
Apr 6 at 15:44
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on Entrega3-Desenvolvimento
Galera, Elias e eu estamos apanhando na implementação do controlador de memória e eu postei várias dúvidas tanto no moodle e aqui pra vocês. Devido a isso, não seremos capazes de entregar esta parte do desenvolvimento no prazo anteriormente combinado. Estamos no aguardo da resposta para as nossas dúvidas. Poderíamos nos encontrar na segunda para tentarmos resolver isso juntos? @dodosalesilva , depois dá um toque no caio sobre as nossas dúvidas pra ver se ele responde.
Abraços.
Apr 5 at 12:08
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on Entrega3-Desenvolvimento
6) Qual diferença entre mem_mc_rw e mc_ram_wre?
Apr 5 at 12:05
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on Entrega3-Desenvolvimento
Eu estou com dúvidas com relação à quantidade de bits de algumas inputs/outputs do bloco do controlador de memoria: 1) if_mc_addr: no bloco de fetch, saem 32 bits mas no bloco do controlador de memória entram apenas 18 bits. Não teriamos que sair de um e entrar no outro com a mesma quantidade de bits não?
2) mem_mc_addr: este vem do estágio de acesso à memória e apresenta 17 bits. Como o MIPS endereça 32 bits, o seu estágio de acesso à memória não deveria ter os mesmos 32 bits?
3) mc_ram_addr: este endereça as informações na RAM e possuem 18 bits. Aqui diz que pegamos o endereço do MIPS de 32 bits, dividimos ao meio e usamos para acessar a RAM. Mas se dividirmos 32 bits ao meio, teremos 31 bits restantes e se colocarmos essa quantidade de bits nos 18 disponíveis, estaremos truncando a parte mais significativa. Isso estaria correto?
Outras coisas: 4) O PC começa em qual valor?
5) O PC refere-se ao endereçamento do MIPS, que será passado via if_mc_addr do fetch para o controle de memória com entrada de mesmo nome. Portanto, o PC anda de 4 em 4?
Obrigado.
Apr 5 at 09:55
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on Entrega3-Desenvolvimento
E ai @dodosalesilva , como foi na prova?
Elias e eu estamos quebrando a cabeça pra entender a parte da memória onde há 17 e 18 bits. Até mandei uma mensagem lá no moodle. Quem souber, poderia nos explicar. Vou postar aqui também
Abraços.
Apr 5 at 09:54
Elias Soares attached Fetch.v to Entrega3-Desenvolvimento
Apr 5 at 09:48
Elias Soares completed Fetch.v on Entrega3-Desenvolvimento.
Apr 5 at 09:48
Elias Soares on Entrega3
Terminamos fetch ontem, mas ainda não tivemos tempo p upar. Tô saindo agora, quando voltar 'upo' ele. Cmemoria ta foda.
Apr 5 at 08:17
Manassés Ferreira Neto added Dodosalesilva to Entrega3.
Apr 5 at 08:06
Manassés Ferreira Neto on Entrega3-Desenvolvimento
- added Elias Soares
- added Vitor Guilherme Ribeiro Lopes
Apr 5 at 08:06
Dodosalesilva on Entrega3-Desenvolvimento
kkkkkkk.......não, eu não sou filho do Omar,
apesar de que, de vez em quando ele e o meu pai parecem funcionar da mesma forma, é até engraçado.
Cara, essa sua organização de palavras, quase chorei aqui.
Indo pro que interessa, hj eu tive a prova do toefl, e como manda a lei, depois de prova é folga, logo não fiz nada.
Amanhã e domingo vou tentar terminar o tb e enviar pra vcs.
cambio e desligo.
Apr 4 at 22:53
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on Entrega3-Desenvolvimento
Elias e eu estamos aqui fazendo. Chegamos a uma conclusão: vocês sabem que o @dodosalesilva é filho do @OMAR???? kkkkkkkkkkk
e vcs sabiam que se vc organizar a palavra OMAR dá AMOR?????? kkkkk
Drogas: parei
Apr 4 at 19:17
Dodosalesilva left Entrega3.
Apr 3 at 10:25
Dodosalesilva on Entrega3
dado, moeda carta,,, kkkkkk é sempre a melhor forma de resolver :)
Apr 3 at 10:25
Dodosalesilva on Entrega3
ok
Apr 3 at 10:24
Manassés Ferreira Neto on Entrega3-Teste
- joined
- added Dodosalesilva
Apr 3 at 10:23
Manassés Ferreira Neto on Entrega3-Teste
tb_Fetch --> Douglas
tv_MemController --> Manassés
Apr 3 at 10:23
Manassés Ferreira Neto added Módulos to Entrega3-Desenvolvimento.
Apr 3 at 10:21
Manassés Ferreira Neto added Checklist to Entrega3-Teste.
Apr 3 at 10:20
Manassés Ferreira Neto attached Entrega 3.pdf to Entrega3
Apr 3 at 10:20
Manassés Ferreira Neto on Entrega3
Deu controlador de memória para mim. E busca de Instruções para você. Certo?
Apr 3 at 10:16
Manassés Ferreira Neto on Entrega3
Vou jogar o dado.
Apr 3 at 10:15
Manassés Ferreira Neto added Entrega3-Documentação to A ser feito.
Apr 3 at 10:14
Dodosalesilva on Entrega3
Só uma dúvida, Manassés, vc quer fazer o testbench de qual módulo?
Apr 3 at 10:11
Manassés Ferreira Neto on Entrega3
Para mim tudo bem. Eu acho... Hoje na sala conversamos mais.
Apr 1 at 11:35
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on Entrega3
Galera, ontem conversei com o Elias e estamos querendo fazer a parte do desenvolvimento ate sabado de manha. Estamos cheios de tarefas e nao daremos conta de fazer ate antes disso. Como a entrega eh na quarta, vcs acham que isso atrapalharia o trabalho de vcs?
qualquer coisa, vamos discutir hje na sala.
abracos
Apr 1 at 11:33
Manassés Ferreira Neto attached caio-consertos.pdf to consertos sugeridos pelo monitor
Mar 30 at 10:19
Manassés Ferreira Neto added consertos sugeridos pelo monitor to A ser feito.
Mar 30 at 10:18
Manassés Ferreira Neto added Entrega3-Teste to A ser feito.
Mar 27 at 20:48
Manassés Ferreira Neto added Entrega3-Desenvolvimento to A ser feito.
Mar 27 at 20:47
Manassés Ferreira Neto archived A ser feito.
Mar 27 at 20:46
Manassés Ferreira Neto archived Buscar FPGA na 3025.
Mar 27 at 20:46
Manassés Ferreira Neto copied Entrega3 from Entrega2 in list A ser feito.
Mar 27 at 20:46
Manassés Ferreira Neto attached trello-1702063859.jpg to Fazer Fpga da Entrega1
Mar 27 at 14:47
Manassés Ferreira Neto attached trello-2059306813.jpg to Fazer Fpga da Entrega1
Mar 27 at 14:44
Manassés Ferreira Neto attached trello-811069085.jpg to Fazer Fpga da Entrega1
Mar 27 at 14:43
Manassés Ferreira Neto added Fazer Fpga da Entrega1 to A ser feito.
Mar 27 at 14:26
Manassés Ferreira Neto on Entrega2
- moved from Sendo feito to Feito
- completed Entregar
Mar 26 at 09:44
Elias Soares on Entrega2
Vc me entrega amanhã.
Mar 26 at 08:32
Dodosalesilva on Entrega2
sim, entreguei ontem 5 horas
Mar 26 at 07:22
Nivaldo Teixeira on Entrega2
Foi entregue?
Mar 25 at 21:33
Dodosalesilva deleted the Registers.v attachment from Entrega2-Desenvolvimento.
Mar 25 at 16:04
Dodosalesilva on Entrega2-Desenvolvimento
esta ai, com a mudança agora.
Mar 25 at 16:04
Dodosalesilva attached Registers.v to Entrega2-Desenvolvimento
Mar 25 at 16:03
Manassés Ferreira Neto on Entrega2
ok, @dodosalesilva. valeu!
Mar 25 at 15:48
Dodosalesilva on Entrega2
Elias vc esqueceu seu pen drive na 3025, depois vem cá que eu te devolvo.
Mar 25 at 15:44
Dodosalesilva on Entrega2
bom pessoal, estava conversando com o Elias aqui, nós ja corrigimos o que precisava, e eu vou juntar tudo para enviar. Se alguem quiser fazer alguma alteração avise at la pelas 5 horas, depois disso eu vou mandar o trabalho, ok?
Mar 25 at 15:43
Manassés Ferreira Neto moved Entrega2 from A ser feito to Sendo feito.
Mar 25 at 15:32
Manassés Ferreira Neto on Entrega2
Então. Quem vai entregar?
Mar 25 at 15:22
Manassés Ferreira Neto completed Entrega2 - Documentação on Entrega2.
Mar 25 at 15:22
Manassés Ferreira Neto attached Captura de tela de 2014-03-25 15:20:03.png to Entrega2-Desenvolvimento-Controle
Mar 25 at 15:20
Elias Soares on Entrega2-Desenvolvimento
@dodosalesilva muda essa parte: input [31:0] addrc;
Eh: input [4:0] addrc;
Mar 25 at 15:01
Nivaldo Teixeira moved Entrega2 - Documentação from A ser feito to Feito.
Mar 25 at 07:59
Nivaldo Teixeira on Entrega2 - Documentação
Fui sucinto, como solicitado na especificação. Posto também o docx, para caso vejam necessária alguma alteração.
Mar 25 at 07:58
Nivaldo Teixeira attached SinaisControle.xls to Entrega2 - Documentação
Mar 25 at 07:56
Nivaldo Teixeira attached doc.parte2.pdf to Entrega2 - Documentação
Mar 25 at 07:56
Nivaldo Teixeira attached doc.parte2.docx to Entrega2 - Documentação
Mar 25 at 07:56
Manassés Ferreira Neto moved Entrega2-Desenvolvimento from Resource to Feito.
Mar 22 at 19:46
Manassés Ferreira Neto attached Captura de tela de 2014-03-22 19:43:14.png to Entrega2-Desenvolvimento-Controle
Mar 22 at 19:43
Manassés Ferreira Neto on Entrega2-Teste
Beleza! Agora é a doc e pronto.
Mar 22 at 19:34
Manassés Ferreira Neto completed Entrega2-Teste on Entrega2.
Mar 22 at 19:33
Manassés Ferreira Neto moved Entrega2-Teste from A ser feito to Feito.
Mar 22 at 19:33
Elias Soares on Entrega2-Desenvolvimento
Eu tava achando o contrário, inverti as paradas, tava dando erro no Registers_tb por causa disso, depois de mais de uma hora encontramos o erro :D
Mar 22 at 15:56
Elias Soares moved Entrega2-Desenvolvimento from Feito to Resource.
Mar 22 at 15:56
Elias Soares on Entrega2-Teste
Pronto, cambada :)
Mar 22 at 15:53
Elias Soares completed Banco de Registradores on Entrega2-Teste.
Mar 22 at 15:53
Elias Soares attached Registers_tb.v to Entrega2-Teste
Mar 22 at 15:53
Elias Soares attached Control_tb.v to Entrega2-Teste
Mar 22 at 15:53
Elias Soares deleted the Control_tb.v attachment from Entrega2-Teste.
Mar 22 at 15:52
Dodosalesilva on Entrega2-Desenvolvimento
quando você usar = você atribui valor de forma sequencial, quando usa <= você atribui em paralelo.
Mar 22 at 12:52
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on Entrega2-Desenvolvimento
Galera, quando vou atribuir um valor a qualquer variável, posso usar "=" ou "<=". Qual a diferença entre esses dois? Valeus
Mar 22 at 12:13
Dodosalesilva on Entrega2-Desenvolvimento
era pra ser só 5, não sei de onde surgiu esses 32 ai... ):
Mar 22 at 11:34
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on Entrega2-Desenvolvimento
no arquivo Registers.v, a entrada addrc tem 32 bits. é isso mesmo? achamos que deveriam ser apenas 5. Abraços.
Mar 22 at 10:23
Elias Soares attached Control_tb.v to Entrega2-Teste
Mar 21 at 19:32
Elias Soares completed Controle on Entrega2-Teste.
Mar 21 at 19:31
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on Chat
@sudolshw , não era nada de mais nao, eu e @eliassoares89 já resolvemos aqui. Basicamente, iria dizer oq estávamos pensando para podermos implementar os testes e ver com vc se estávamos pensando corretamente. Mas já fizemos aqui.
Mar 21 at 19:30
Manassés Ferreira Neto on Entrega2
Ah! Bom trabalho!
Mar 21 at 18:58
Manassés Ferreira Neto added Nivaldo Teixeira to Entrega2 - Documentação.
Mar 21 at 18:57
Manassés Ferreira Neto on Entrega2
Bjunda!
De boa.
Mar 21 at 18:56
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on Entrega2
Galera, eh o seguinte: Nivaldo teve problemas pessoais em sua cidade e não pode ficar conosco esse final de semana para implementarmos os banco de testes. Elias e eu estamos fazendo isso neste momento. Portanto, foi sugerido por mim e pelo Elias que Nivaldo fizesse a documentação mesmo à distância e ele concordou. Portanto, se os demais membros não fizerem objeção, assim será feito.
PS: a unidade de controle está funcionando 100%
Bjunda.
Mar 21 at 18:50
Manassés Ferreira Neto on Entrega2-Desenvolvimento-Controle
Enviei uma pergunta no moodle sobre o "output reg".
Mar 20 at 18:25
Manassés Ferreira Neto on Chat
@viguirilo1 , não deu para ficar para conversar depois da prova... O que era?
Mar 20 at 18:24
Manassés Ferreira Neto archived People.
Mar 20 at 18:23
Dodosalesilva on Entrega2
ok
Mar 16 at 10:03
Manassés Ferreira Neto on Entrega2
Tudo bem.
Mar 16 at 09:34
Elias Soares on Entrega2
Então, pessoal do desenvolvimento, falei com o Vítor, e decidimos começar a mexer na sexta, devido eu e ele termos 2 provas nessa semana. Espero que não se importem com isso. Té.
Mar 16 at 09:09
Elias Soares on Entrega2
Vou dar o toque nos outros, se eles já não tiverem visto.
Mar 16 at 09:01
Manassés Ferreira Neto on Entrega2-Desenvolvimento
O que eu estou mais preocupado é com o output reg ao invés de output...
Seria bom dar uma reconferida nos bits dos sinais.
Entrega2-Desenvolvimento-Controle
Valeu!
Mar 15 at 12:27
Manassés Ferreira Neto on Entrega2-Desenvolvimento
já vai!
Mar 15 at 12:25
Dodosalesilva on Entrega2-Desenvolvimento
Manassés, meu usuario no github é DSSales
Mar 15 at 12:15
Manassés Ferreira Neto moved Entrega2-Desenvolvimento-Controle from Sendo feito to Feito.
Mar 15 at 11:13
Manassés Ferreira Neto attached https://github.com/mfer/pinca-puca/blob/master/Entrega2/src/Control.v to Entrega2-Desenvolvimento
Mar 15 at 11:08
Manassés Ferreira Neto deleted the Control.v attachment from Entrega2-Desenvolvimento.
Mar 15 at 11:07
Manassés Ferreira Neto moved Entrega2-Desenvolvimento-Controle from Feito to Sendo feito.
Mar 15 at 11:07
Manassés Ferreira Neto on Entrega2
Galera dos testes estejam a vontade para começar!
Mar 15 at 11:06
Manassés Ferreira Neto on Entrega2
- completed Entrega2-Desenvolvimento
- moved from Feito to A ser feito
Mar 15 at 11:05
Manassés Ferreira Neto moved Entrega2-Desenvolvimento from Sendo feito to Feito.
Mar 15 at 11:05
Manassés Ferreira Neto moved Entrega2-Desenvolvimento-Controle from Sendo feito to Feito.
Mar 15 at 11:05
Manassés Ferreira Neto attached Control.v to Entrega2-Desenvolvimento
Mar 15 at 11:05
Manassés Ferreira Neto on Entrega2-Desenvolvimento
- completed Entrega2-Desenvolvimento-Controle
- moved from Feito to Sendo feito
Mar 15 at 11:05
Manassés Ferreira Neto moved Entrega2 from A ser feito to Feito.
Mar 15 at 11:00
Manassés Ferreira Neto on Entrega2-Desenvolvimento-Controle
- moved from A ser feito to Sendo feito
- completed BLEZ
- completed SRAV
- completed SRLV
- completed JR
- completed ADD
- completed ADDU
- completed SUB
- completed SUBU
- completed OR
- completed AND
- completed XOR
- completed NOR
- completed J
- completed BEQ
- completed BNE
- completed BGTZ
- completed ADDI
- completed ADDIU
- completed ANDI
- completed ORI
- completed XORI
- completed LW
Mar 15 at 10:59
Manassés Ferreira Neto moved Entrega2-Desenvolvimento from A ser feito to Feito.
Mar 15 at 10:59
Manassés Ferreira Neto attached https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsW30pUKhSPZdHBUbnE3S0tMNExMUDdHVG84LUdPNFE&usp=sharing to Entrega2-Desenvolvimento-Controle
Mar 15 at 10:08
Manassés Ferreira Neto on Entrega2-Desenvolvimento
De todo modo meu controle está assim:
https://github.com/mfer/pinca-puca/blob/master/Entrega2/src/Control.v
Mar 15 at 09:22
Manassés Ferreira Neto on Entrega2-Desenvolvimento
Você tem conta no github? Me passa seu usuário.
Daí, no ubuntu, baixa-se
git clone https://github.com/mfer/pinca-puca.git
altera-se, adiciona-se as alterações
git add -A
comenta-se a respeito
git commit -m "Comentário"
e sobe-se:
git push.
Nesse último vai ser necessário digitar usuário e senha.
Mar 15 at 09:22
Manassés Ferreira Neto on Entrega2-Desenvolvimento
Acho que é uma boa oportunidade para usarmos o git (se quiser).
Mar 15 at 09:18
Manassés Ferreira Neto on Entrega2-Desenvolvimento
Uai Douglas! Bom demais!
Mar 15 at 09:18
Dodosalesilva on Entrega2-Desenvolvimento
Manassés, se você puder postar o que você fez até agora, eu te ajudo a terminar o controle da alu.
Bom trabalho pra vocês, amanhã vou fazer um tb pequeno só para confirmar o funcionamento do modulo.
Mar 14 at 23:58
Dodosalesilva attached Registers.v to Entrega2-Desenvolvimento
Mar 14 at 23:57
Dodosalesilva on Entrega2-Desenvolvimento
E ai pessoal, tudo bem?
Consegui fazer o banco de registradores aqui, o modulo é tão pequeno que demorei uma hora porque apanhei pra aprender a usar o generate do verilog.
Mar 14 at 23:57
Dodosalesilva completed Banco de Registradores on Entrega2-Desenvolvimento.
Mar 14 at 23:56
Manassés Ferreira Neto on Entrega2-Desenvolvimento-Controle
http://www.physi.uni-heidelberg.de/~angelov/VHDL/VHDL_SS09_Teil10.pdf
Mar 12 at 23:44
Manassés Ferreira Neto on Entrega2-Desenvolvimento-Controle
http://code.google.com/p/ece473/source/browse/controller.v
Mar 12 at 23:41
Manassés Ferreira Neto on Entrega2-Desenvolvimento-Controle
https://github.com/swetland/cpu32/blob/master/verilog/control.v
Mar 12 at 23:40
Manassés Ferreira Neto on Entrega2-Desenvolvimento-Controle
https://bitbucket.org/cbiffle/sprocket/src/6af467f431ea/verilog/control.v
Mar 12 at 23:40
Manassés Ferreira Neto on Entrega2-Desenvolvimento-Controle
http://cseweb.ucsd.edu/classes/sp10/cse141L/pdf/02/02-Verilog2.pdf
Mar 12 at 23:40
Manassés Ferreira Neto on Entrega2-Desenvolvimento-Controle
https://github.com/akitty/verilog-mips-processor/blob/master/control.v
Mar 12 at 23:40
Manassés Ferreira Neto on Entrega2-Desenvolvimento-Controle
Não estou conseguindo fazer a interface apenas com "output". Estou tendo que colocar "output reg"...
Mar 12 at 23:39
Manassés Ferreira Neto on Entrega2-Desenvolvimento-Controle
- completed selbrjumpz
- completed selpctype
- completed unsig
- completed compop
- completed writemem
- completed readmem
- completed shiftop
- completed aluop
- completed selalushift
- completed selimregb
- completed writeov
- completed writereg
- completed selregdest
- completed selwsource
- completed fn
- completed op
- completed implementar esse módulo com um casex do Verilog
- completed SLLV
- completed SW
Mar 12 at 23:38
Manassés Ferreira Neto attached Captura de tela de 2014-03-12 22:03:40.png to Entrega2-Desenvolvimento-Controle
Mar 12 at 22:04
Manassés Ferreira Neto on Chat
Valeu, Elias!
Mar 12 at 21:34
Manassés Ferreira Neto attached Captura de tela de 2014-03-12 13:46:47.png to Entrega2-Desenvolvimento-Controle
Mar 12 at 13:47
Manassés Ferreira Neto added Signaçs to Entrega2-Desenvolvimento-Controle.
Mar 12 at 13:38
Manassés Ferreira Neto attached mMips_signals.xls to Entrega2-Desenvolvimento-Controle
Mar 12 at 13:37
Manassés Ferreira Neto added Checklist to Entrega2-Desenvolvimento-Controle.
Mar 12 at 13:36
Dodosalesilva on Entrega2
acho que não vai ter problema não, se foi antes do horario.
Mar 12 at 11:01
Manassés Ferreira Neto added Entrega2-Desenvolvimento-Controle to A ser feito and joined.
Mar 12 at 11:00
Manassés Ferreira Neto on Entrega2
Espero que eles não descontem...
Mar 12 at 10:59
Manassés Ferreira Neto on Entrega2
Eu enviei. Só que deu pau. Entrega1
Mar 12 at 10:59
Dodosalesilva on Entrega2
qm q enviou a entrega 1? Ontem eu apaguei la em casa
Mar 12 at 10:58
Manassés Ferreira Neto on Entrega2
Beleza!
Mar 12 at 10:58
Dodosalesilva on Entrega2
banco
Mar 12 at 10:57
Manassés Ferreira Neto on Entrega2
Boa sorte!
Mar 12 at 10:57
Manassés Ferreira Neto on Entrega2
kkkkk
Mar 12 at 10:57
Dodosalesilva on Entrega2
vou jogar uma moeda aqui pra decidir
Mar 12 at 10:57
Manassés Ferreira Neto on Entrega2
De boa. Qual você quer pegar: banco ou controle?
Mar 12 at 10:57
Manassés Ferreira Neto on Entrega2
Arquivando sem querer, né?
Mar 12 at 10:56
Dodosalesilva on Entrega2
ups, erro meu aqui
Mar 12 at 10:56
Manassés Ferreira Neto on Entrega2
Eh, Douglas!
Mar 12 at 10:55
Dodosalesilva sent Entrega2 to the board.
Mar 12 at 10:55
Manassés Ferreira Neto on Entrega2 - Documentação
boa, esqueci...
Mar 12 at 10:28
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes added Entrega2 - Documentação to A ser feito.
Mar 12 at 10:08
Manassés Ferreira Neto on Entrega2-Teste
- added Vitor Guilherme Ribeiro Lopes
- added Elias Soares
- added Nivaldo Teixeira
Mar 12 at 08:30
Manassés Ferreira Neto added Dodosalesilva to Entrega2-Desenvolvimento.
Mar 12 at 08:30
Manassés Ferreira Neto on Entrega2
- added Vitor Guilherme Ribeiro Lopes
- added Nivaldo Teixeira
- added Elias Soares
- added Dodosalesilva
- joined
- added Checklist
Mar 12 at 08:23
Manassés Ferreira Neto on Entrega2
Vamos trocar as equipes?
Mar 12 at 08:20
Manassés Ferreira Neto added Enrtega2-Desenvolvmento to A ser feito and
- joined
- added Unidades
Mar 12 at 08:19
Manassés Ferreira Neto added Entrega2-Teste to A ser feito and added Unidades.
Mar 12 at 08:17
Manassés Ferreira Neto moved Entrega2 from To Do to A ser feito.
Mar 12 at 08:16
Manassés Ferreira Neto added A ser feito to this board.
Mar 12 at 08:16
Manassés Ferreira Neto attached mMips signals.xls to Entrega2
Mar 12 at 08:14
Manassés Ferreira Neto attached Entrega 2.pdf to Entrega2
Mar 12 at 08:14
Manassés Ferreira Neto on Entrega2
Pessoal,
Acabei de disponibilizar a espcificação da entrega 2.
Junto com ela disponibilizei também a tabela de sinais de controle do Mips que está sendo implementado na forma de planilha. Pecebam que na segunda aba dessa planilha existe uma cópia simplificada da tabela somente com os valores, sem as colunas que tinham alguma descrição, o que permite que vocês copiem essa tabela quase que diretamente da planilha para o código fonte.
Mar 12 at 08:13 - edited Mar 12 at 08:26
Manassés Ferreira Neto added Entrega2 to To Do.
Mar 12 at 08:12
Elias Soares on Chat
Manassés, o Omar falou de processadores Superescalar in-order.
Mar 12 at 08:04
Manassés Ferreira Neto archived Entrega1.
Mar 12 at 04:13
Manassés Ferreira Neto on Entrega1
Enviei para caioatc@gmail.com. e encaminhei também para omar@dcc.ufmg.br.
Mar 12 at 04:12 - edited Mar 12 at 04:13
Manassés Ferreira Neto on Entrega1
minha UFMG fora do ar... What a Hell. Vou enviar para o email do monitor.
Mar 12 at 04:05
Manassés Ferreira Neto attached Captura de tela de 2014-03-12 04:04:46.png to Entrega1
Mar 12 at 04:05
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Testes
- archived
- moved from Doing to Done
- completed Comparator
- completed Shifter
Mar 12 at 04:03
Manassés Ferreira Neto on Entrega1
- moved from Doing to Done
- completed Deve ser entregue um arquivo com nome entrega1_grupo_1.zip contendo uma pasta chamada entrega1_grupo_1.
- completed três diretórios chamados src, tb e doc
Mar 12 at 04:03
Manassés Ferreira Neto archived Não resisti e criei um repositório no github.
Mar 12 at 04:03
Manassés Ferreira Neto archived Entrega1-Documentação.
Mar 12 at 04:03
Manassés Ferreira Neto archived Entrega1-Desenvolvimento.
Mar 12 at 04:03
Manassés Ferreira Neto attached entrega_1_grupo_1.zip to Entrega1
Mar 12 at 04:02
Manassés Ferreira Neto on Entrega1
Vitor, Pode deixar que eu envio.
Mar 12 at 01:38
Manassés Ferreira Neto on Não resisti e criei um repositório no github
Esse daqui, @vitorguilhermeribeirolopes !
Mar 12 at 01:30
Manassés Ferreira Neto on Entrega1
Bons estudos!
Mar 12 at 01:11
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on Entrega1
Galera, eu anexei um arquivo zip contendo os resultados dos trabalhos ate o momento. Nele, falta apenas os testes do comparador e do shifter. Estou estudando EDC de plantão nas novidades para poder submeter os arquivos. Abraços.
Mar 12 at 00:40
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes attached entrega1_grupo_1.zip to Entrega1
Mar 12 at 00:39
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on Entrega1-Documentação
Galera, eu reuni toda a documentação dos módulos em apenas um arquivo para que eles não fiquem separados. Dai, apaguei os que eu tinha colocado aqui e inseri apenas o arquivo único.
Um detalhe: eu não estou entendendo muito o arquivo de testebench da alu, dai to meio inseguro de escrever alguma coisa sobre isso. Como na especificação não diz nada sobre esse tipo de documentação, acho que não seremos penalizados por isso.
Agora, para fazer o upload, estou aguardando apenas os arquivos de teste referentes ao comparador e ao shifter.
Mar 12 at 00:17
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes attached Documentação.pdf to Entrega1-Documentação
Mar 12 at 00:14
Manassés Ferreira Neto completed corrigir -(2^32) a 2^31-1 on Entrega1-Testes.
Mar 12 at 00:05
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Documentação
Por mim, Tudo bem.
Mar 12 at 00:05
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on Entrega1-Documentação
Galera, na especificação pede pra colocar na documentação o nome de cada pessoa como equipe de teste e desenvolvimento. Eu não participei diretamente de nenhuma das duas mas como eu fui a casa do Nivaldo para ver alguns detalhes do desenvolvimento, vou incluir meu nome nesta equipe. Espero que concordem. Prometo me dedicar mais para a próxima entrega. Obrigado.
Mar 11 at 23:45
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on Entrega1-Desenvolvimento
Galera, a versão a ser entregue é a versão 2? Douglas, houve alguma alteração nos códigos da ALU?
Mar 11 at 22:27
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on Entrega1
Estou aguardando os testes para escrever a doc. Uma pergunta: quem ira submeter os arquivos? Como farei por ultimo, acho que farei isso. Mas preciso saber quais arquivos a serem entregues pois nao sei exatamente o que foi alterado por ultimo.
Mar 11 at 20:19
Manassés Ferreira Neto added Checklist to Entrega1-Documentação.
Mar 11 at 17:16
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Documentação
Vitor, peço que aguarde mais um pouco o testbench do Shifer e do Comparator. Mas a Alu, o Douglas conclui.
Mar 11 at 17:15
Manassés Ferreira Neto on Chat
Coloquei os livro de verilog aqui: Verilog
Mar 11 at 17:14
Manassés Ferreira Neto on Chat
- deleted 052182866X - (2004) Designing Digital Computer Systems with Verilog.pdf
- deleted 0123695279 - (2007) Digital Design (Verilog) An Embedded Systems Approach Using Verilog.pdf
Mar 11 at 17:13
Manassés Ferreira Neto on Chat
Aproveitando, alguma coisa importante da aula de OC2 de hoje?
Mar 11 at 17:13 - edited Mar 12 at 21:34
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Testes
Valeu, Douglas. Hoje (e ontem) estive envolvido com o trabalho de COMPSOC. Ainda estou tendo algumas dificuldades no testbench mas sai hoje.
Mar 11 at 17:12
Dodosalesilva on Entrega1-Testes
a terceira versão está ai e para não causar confusão eu removi as outras duas.
Mar 11 at 15:13
Dodosalesilva on Entrega1-Testes
- deleted tb_alu.zip
- deleted tb.zip
Mar 11 at 15:12
Dodosalesilva attached tb_V3.zip to Entrega1-Testes
Mar 11 at 15:12
Dodosalesilva on Entrega1-Testes
Eu estava olhando aqui, tive que alterar uma coisa no unsig dos testes, a alu está mostrando overflow para unsigned numbers na soma, só não mostra quando faz a subtração, e como o caso de overflow para unsigned na subtração ele não pediu, eu não vou alterar o código da alu não.
Além disso eu fiz uma pequena mudança em alguns testbenchs então vou enviar uma terceira versão com tudo corrigido.
Mar 11 at 15:11
Dodosalesilva on Entrega1-Testes
opa, pessoal o ultimo testbench esta ai, tb_Alu.v, coloquei um arquivo com todos os testbenchs, mesmo os que foram entregues ontem.
Mar 11 at 14:32
Dodosalesilva attached tb.zip to Entrega1-Testes
Mar 11 at 14:32
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Testes
Isso. Ele está praticamente pronto.
Mar 10 at 23:31
Dodosalesilva on Entrega1-Testes
com o shifter tb?
Mar 10 at 23:04
Manassés Ferreira Neto removed O que um testbench "auto-checável" deveria ter from Entrega1-Testes.
Mar 10 at 23:01
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Testes
Ainda não fiz.
Mar 10 at 23:00
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Testes
Eu estou com o Comparator, Douglas.
Mar 10 at 23:00
Dodosalesilva on Entrega1-Testes
Uma dúvida, antes a divisão era três testbenchs para três pessoas, mas estou eu e o Manassés fazendo os testbenchs e
o vitor foi fazer a doc. Tem alguém fazendo o tb do comparator, ou é necessário que ele seja feito?
Mar 10 at 22:59
Dodosalesilva on Entrega1-Testes
Além disso pretendo criar mais dois testes um geral com entradas definidas por mim e outro randômico para operações e entradas.
Eu não sei se era necessário mas nos testes eu considerei casos de overflow para unsigned numbers também que é algo que nossa alu não considera (sempre retorna x). se for necessário teremos que complementar a alu. Quanto ao resto todas as operações funcionaram perfeitamente.
Mar 10 at 22:56
Dodosalesilva on Entrega1-Testes
bom pessoal, estou colocando os testes da alu, no total são 6 testes (por enquanto ) cada um para um módulo da alu (adder, nor, sub , and, xor, e or). os testes do adder e do adder considera cada questão de overflow.
Mar 10 at 22:53
Dodosalesilva completed Alu on Entrega1-Testes.
Mar 10 at 22:52
Dodosalesilva attached tb_alu.zip to Entrega1-Testes
Mar 10 at 22:52
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Documentação
- moved from Doing to Done
- sent to the board
Mar 10 at 22:49
Dodosalesilva archived Entrega1-Documentação.
Mar 10 at 21:32
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on Entrega1-Documentação
Galera, eu anexei os arquivos de documentação que eu fiz aqui. Como uso o libre office, coloquei em pdf tbm. Caso queiram fazer alguma alteração, fiquem a vontade ou falem comigo que prontamente os atenderei. Com relação à doc dos testesbenches, fico aguardando uma posição da equipe. Mas de qualquer modo, nos falamos amanhã.
Abraços.
Mar 10 at 20:26
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes attached Shifter.pdf to Entrega1-Documentação
Mar 10 at 20:25
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes attached Shifter.odt to Entrega1-Documentação
Mar 10 at 20:25
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes attached Comparador.pdf to Entrega1-Documentação
Mar 10 at 20:25
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes attached Comparador.odt to Entrega1-Documentação
Mar 10 at 20:25
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes attached Alu.pdf to Entrega1-Documentação
Mar 10 at 20:25
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes attached Alu.odt to Entrega1-Documentação
Mar 10 at 20:25
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on Entrega1-Documentação
- completed Comparator
- completed Shifter
- completed Alu
Mar 10 at 20:24
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Testes
Beleza!
Mar 10 at 13:56
Dodosalesilva on Entrega1-Testes
na verdade, pelo que eu entendi a pasta tb é só para o monitor ter tudo organizado. usa o seu tb junto com o src pra testar.
Mar 10 at 13:50
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Testes
A questão que eu queria responder talvez fosse: sem ter acesso ao src como eu faria um bom tb.
Mar 10 at 13:19 - edited Mar 10 at 13:19
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Testes
Tinha Entendido o raio de primeira...=^) Acho que, ao invés, de fazer exaustivo vou fazer por lotes. Manter o pseudo-código abaixo mas com um passo diferente de um para a entrada. Será um parâmetro.
Mar 10 at 13:18
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Testes
É. Isso foi uma coisa que eu pensei: se eu codificar o ESPERADO, no testbech tb, igual ao source src. É claro que vai ter que dar certo! Afinal são as mesmas funções do veilog... Isso me incomodou um pouco...
Mar 10 at 13:14 - edited Mar 10 at 13:15
Dodosalesilva on Entrega1-Testes
kkkk, bom as funções do verilog, pra soma subtração bla bla bla, se garantem. Eu estou tentando usar aleatorios dentro de um raio(não é raio de tempestade), dessa forma eu saberia que a soma desses dois aleatórios seria um overflow, ou não.
Mar 10 at 13:08
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Testes
Usara aleatórios é uma boa, mas como garantir? E se o não sorteado é o que daria erro...
Mar 10 at 12:40
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Testes
humm (comentário bovino)... "teste para nós"... Como assim?
Mar 10 at 12:39 - edited Mar 10 at 12:39
Manassés Ferreira Neto on Não resisti e criei um repositório no github
=^D
Mar 10 at 12:38
Elias Soares on Não resisti e criei um repositório no github
rsrsrsrs blz
Mar 10 at 12:38
Manassés Ferreira Neto on Não resisti e criei um repositório no github
vou mudar.
colocarei pinca-puca em homenagem a um antigo Professor meu.
Mar 10 at 12:37
Elias Soares on Não resisti e criei um repositório no github
Pequisei por oc2 o seu projeto é o 4º da lista... Se colocar outro nome talvez seja mais difícil de outro grupo encontrar... Eu não me importo de deixar o código nosso código lá.
Mar 10 at 12:35
Dodosalesilva on Entrega1-Documentação
Vitor, acredito que sim(mas bem pequena, só falando o que foi utilizado para criar o testebench). Todos os detalhes da implementação dos testbenches nós te passamos assim que terminarmos.
Mar 10 at 10:08
Dodosalesilva on Entrega1-Testes
Acho a melhor forma de fazer o teste para nós,
é força bruta mas é melhor assim.
Eu estou usando entradas randômicas também para fazer os testes. ($random , li alguma coisa falando sobre implementação de um gerador de números randômicos em verilog, mas não cheguei a implementar, então estou utilizando só a função que é do verilog mesmo).
Mar 10 at 09:41
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Testes
Pessoal, cheguei ao seguinte para testar o Shifter:
para cada número de 32 bits
-para cada quantidade de 4bits de shift
--faça as três operações de shift
--Compare-as como o Esperado e
--Avise somente em caso de erro
Força Bruta pura. Aposto que existe algo mais eficiente.
Mas não consegui encontrar...
O que acham?
Mar 10 at 08:36 - edited Mar 10 at 08:36
Manassés Ferreira Neto added Shifter to Entrega1-Testes.
Mar 10 at 08:31
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on Entrega1
Manassés, eu vou me reunir com o pessoal do desenvolvimento para fazermos a documentação juntos. Depois queria ver com vocês dos testebenches se é necessário alguma documentação específica também. Abraços.
Mar 10 at 08:07
Vitor Guilherme Ribeiro Lopes on Entrega1-Documentação
Galera, desculpem pela demora, mas viajei e só consegui passagens para este sábado, chegando em casa no domingo. Hoje, estou aqui adiantando a documentação, criando uma coisa inicial para depois agregar à implementação da galera.
Uma dúvida: é necessário documentação para testebenches?
abraços
Mar 10 at 08:02
Elias Soares on Entrega1-Desenvolvimento
Pra gente ter uma ideia se estava ou não funcionando. Assim não teria tanto erro quando vocês fossem fazer os Tbs.
Mar 10 at 07:22
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Testes
= ^)
Mar 9 at 20:36
Dodosalesilva on Entrega1-Testes
agora que eu olhei aqui, debug otput é simplesmente display e monitor, já tem nos testes também. :)
Mar 9 at 20:29
Dodosalesilva on Entrega1-Testes
Nos meus eu estou colocando até initial conditions (8), ainda não coloquei nada para baixo. Até porque os testes desses são mais simples, e eu ainda não li a parte de debug output, assim que eu acabar essa leva de testes aqui vou ler e tentar incluir.
Mar 9 at 20:25
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Testes
Boas Orientações, Douglas. Vou incluir, por enquanto, tudo até o item 10: "Debug output" e "Self-Checking".
Mar 9 at 20:16 - edited Mar 9 at 20:20
Manassés Ferreira Neto changed the background of this board.
Mar 9 at 20:07
Manassés Ferreira Neto changed the background of this board.
Mar 9 at 20:07
Manassés Ferreira Neto changed the background of this board.
Mar 9 at 20:07
Manassés Ferreira Neto changed the background of this board.
Mar 9 at 20:07
Manassés Ferreira Neto changed the background of this board.
Mar 9 at 20:07
Manassés Ferreira Neto changed the background of this board.
Mar 9 at 20:07
Manassés Ferreira Neto changed the background of this board.
Mar 9 at 20:06
Manassés Ferreira Neto changed the background of this board.
Mar 9 at 20:06
Manassés Ferreira Neto changed the background of this board.
Mar 9 at 20:05
Manassés Ferreira Neto disabled card cover images on this board.
Mar 9 at 20:04
Manassés Ferreira Neto attached Captura de tela de 2014-03-09 19:52:58.png to Entrega1-Testes
Mar 9 at 19:53
Manassés Ferreira Neto attached Captura de tela de 2014-03-09 19:51:01.png to Entrega1-Testes
Mar 9 at 19:52
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Testes
Lendo o tutorial!
Mar 9 at 19:52
Dodosalesilva on Entrega1-Testes
um tutorial explicando alguns passos para realizar o testbench, estou utilizando ele por aqui para criar o testbench da alu. Vamos ver se funciona.
Mar 9 at 14:27
Dodosalesilva attached lab3_testbench_tutorial.pdf to Entrega1-Testes
Mar 9 at 14:26
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Testes
Entendi. Valeu!
Mar 9 at 11:40
Nivaldo Teixeira on Entrega1-Testes
Uma sugestão... Manassés, o Douglas vai ter q testar o comparador da alu... então pode poupar trabalho vc reaproveitar parte do código dele, ou vice-versa.
Mar 9 at 11:32
Manassés Ferreira Neto on Não resisti e criei um repositório no github
Só tem uns problemas: esse repositório é público... 1)tudo bem colocar o código de vocês lá? 2) Há o risco de um outro grupo ficar sabendo dele.
Mar 9 at 11:30
Manassés Ferreira Neto removed Vitor Guilherme Ribeiro Lopes from Entrega1-Testes.
Mar 9 at 11:10
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Testes
Tudo bem. Então Fica assim:
Alu -- Douglas
Shifter -- Manassés
Comparator -- Manassés
Doc -- Vítor
Mar 9 at 11:10 - edited Mar 9 at 11:17
Nivaldo Teixeira on Entrega1-Testes
Achei que os testes fossem ficar com vcs dois, por isso sugerimos que a documentação ficasse com o Vitor... mas de qualquer forma, se decidirem continuar assim, o Comparator é mais simples, e seus testes podem ser feitos junto à documentação.
Mar 9 at 11:07
Dodosalesilva on Entrega1-Testes
ok, pode ser. Isso facilita e reduz o trabalho de cada um
Mar 9 at 10:21
Nivaldo Teixeira on Entrega1-Documentação
Qualquer dúvida sobre implementação, Vitor, nos procure...
Mar 9 at 10:11
Nivaldo Teixeira on Entrega1-Desenvolvimento
Para testarmos algumas entradas...
Mar 9 at 10:07
Manassés Ferreira Neto on Não resisti e criei um repositório no github
Quem quiser é só falar a conta para eu adicionar como 'Collaborator'..
Mar 9 at 10:06 - edited Mar 9 at 10:06
Manassés Ferreira Neto added Não resisti e criei um repositório no github to Done and joined.
Mar 9 at 10:04
Manassés Ferreira Neto added Vitor Guilherme Ribeiro Lopes to Entrega1-Documentação.
Mar 9 at 09:44
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Testes
configurando ambiente de teste:
sudo apt-get install iverilog gtkwave
Mar 9 at 09:35 - edited Mar 9 at 09:35
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Desenvolvimento
Uai! Tiveram que fazer um arquivo de testes... Para debugar?
Mar 9 at 09:33
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Documentação
=^) Concordo.
Mar 9 at 09:29 - edited Mar 9 at 09:43
Manassés Ferreira Neto made Vitor Guilherme Ribeiro Lopes an admin of this board.
Mar 9 at 09:10
Manassés Ferreira Neto made Nivaldo Teixeira an admin of this board.
Mar 9 at 09:10
Manassés Ferreira Neto made Elias Soares an admin of this board.
Mar 9 at 09:10
Manassés Ferreira Neto made Dodosalesilva an admin of this board.
Mar 9 at 09:10
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Testes
Bora dividir um módulo para cada?
Alu -- Douglas
Shifter -- Manassés
Comparator -- Vítor
O que acham?
Mar 9 at 09:10 - edited Mar 9 at 09:11
Manassés Ferreira Neto moved Entrega1-Desenvolvimento from Doing to Done.
Mar 9 at 09:04
Manassés Ferreira Neto on Entrega1-Desenvolvimento
Beleza! Baixando e Testando...
Mar 9 at 09:04 - edited Mar 9 at 09:06
Elias Soares on Entrega1-Desenvolvimento
Percebemos um erro, aí mudamos. Está pronto.
Mar 8 at 17:00
Elias Soares attached Entrega 1 Versão 2.zip to Entrega1-Desenvolvimento
Mar 8 at 16:58
Elias Soares on Entrega1-Desenvolvimento
Observação: Tivemos que fazer testes básicos, para saber se estava funcionando. Os testes são nomedomodulo_tb.v.
Mar 8 at 16:13
Elias Soares attached Entrega 1 Versão 1.zip to Entrega1-Desenvolvimento
Mar 8 at 16:12
Elias Soares on Entrega1-Desenvolvimento
- completed Comparator
- completed Shifter
- completed Alu
Mar 8 at 16:12
Elias Soares on Entrega1-Documentação
A documentação poderia ficar para o Vítor fazer.
Mar 8 at 15:59
Manassés Ferreira Neto attached 052182866X_-_(2004)_Designing_Digital_Computer_Systems_with_Verilog.pdf to Verilog
Mar 6, 2014 at 22:08
Manassés Ferreira Neto attached 0123695279_-_(2007)_Digital_Design_(Verilog)_An_Embedded_Systems_Approach_Using_Verilog.pdf to Verilog
Mar 6, 2014 at 22:08
Manassés Ferreira Neto on Chat
Valeu! São bem 'profissionais'...
Mar 6, 2014 at 22:06 - edited Mar 6, 2014 at 22:09
Dodosalesilva on Chat
bom pessoal, esta ai os livros sobre verilog
espero que ajudem.
Mar 6, 2014 at 21:51
Dodosalesilva attached 0123695279 - (2007) Digital Design (Verilog) An Embedded Systems Approach Using Verilog.pdf to Chat
Mar 6, 2014 at 21:50
Dodosalesilva attached 052182866X - (2004) Designing Digital Computer Systems with Verilog.pdf to Chat
Mar 6, 2014 at 21:49
Manassés Ferreira Neto removed Fazer a Documentação from Entrega1-Desenvolvimento.
Mar 6, 2014 at 15:57
Manassés Ferreira Neto added Fazer a Documentação to Entrega1-Documentação.
Mar 6, 2014 at 15:57
Manassés Ferreira Neto on Entrega1
Eu acho que o desenvovimento deve ficar responsável pela documentação. O que vocês acham?
Mar 6, 2014 at 15:57
Manassés Ferreira Neto added Entrega1-Documentação to Doing.
Mar 6, 2014 at 15:55
Manassés Ferreira Neto added Fazer o TestBenchChecklist to Entrega1-Testes.
Mar 6, 2014 at 15:52
Manassés Ferreira Neto added Entrega1-Desenvolvimento to To Do and
- added Para Fazer
- moved from To Do to Doing
- added Nivaldo Teixeira
- added Elias Soares
Mar 6, 2014 at 15:47
Manassés Ferreira Neto on Entrega1
- moved from To Do to Doing
- removed Testadores
Mar 6, 2014 at 15:44
Manassés Ferreira Neto added Entrega1-Testes to To Do and
- moved from To Do to Doing
- added Dodosalesilva
- added Vitor Guilherme Ribeiro Lopes
- joined
Mar 6, 2014 at 15:44
Manassés Ferreira Neto archived trello setup.
Mar 6, 2014 at 15:44
Manassés Ferreira Neto added Elias to People.
Mar 6, 2014 at 15:36
Manassés Ferreira Neto added Douglas to People.
Mar 6, 2014 at 15:36
Manassés Ferreira Neto added Nivaldo to People.
Mar 6, 2014 at 15:36
Manassés Ferreira Neto added Vítor to People.
Mar 6, 2014 at 15:36
Manassés Ferreira Neto added Manassés to People.
Mar 6, 2014 at 15:36
Manassés Ferreira Neto added People to this board.
Mar 6, 2014 at 15:36
Manassés Ferreira Neto on Entrega1
Pessoal,
Estou disponibilizando a especificação da entrega 1 do TP.
O prazo de entrega é dia 11/3, daqui a duas semanas.
Essa vai ser a menor entrega de todas (o código de todos o módulos juntos, sem os testbenches, se bem escrito, não chega a 100 linhas), mas o prazo das próximas entregas será aproximadamente o mesmo.
Aproveitem essa entrega para configurarem seu ambiente de trabalho e se acostumarem com Verilog.
Assim que tiver as próximas especificações já coloco aqui.
Em caso de dúvida usem o fórum de discussão do trabalho.
Se precisarem de algo urgente ou tiverem problemas com o moodle entrem em contato comigo direto pelo meu e-mail caioatc@gmail.com
Caio

Ficou combinado assim:
Desenvolvedores:
Elias e Nivaldo
Testadores:
Douglas, Manassés e Vítor
Desenvolvedores trabalharão para no máximo Domingo entregar sua parte Entrega1-Desenvolvimento.
Testadores trabalharão para entregar até segunda o código corrigido para Desenvolvedores.
Mar 6, 2014 at 15:33 - edited Mar 6, 2014 at 15:45
Manassés Ferreira Neto attached Entrega 1.pdf to Entrega1
Mar 6, 2014 at 15:32
Manassés Ferreira Neto added Entrega1 to To Do.
Mar 6, 2014 at 15:31
Dodosalesilva on Chat
Primeira entrega liberada, somador e shifter.
pelo que o Caio disse, é a entrega mais simples do trabalho e vai até o dia 11/03 daqui a 2 semanas.
Feb 27, 2014 at 11:39
Dodosalesilva on Buscar FPGA na 3025
Bom pessoal, a primeira entrega ja foi liberada, eu ainda estou esperando o Caio terminar de conseguir todas as fpgas para pegar a nossa.
Feb 27, 2014 at 11:38
Manassés Ferreira Neto on trello setup
- completed GMail elias
- completed GMail vitor
- added Vitor Guilherme Ribeiro Lopes
Feb 23, 2014 at 20:38
Manassés Ferreira Neto invited an unconfirmed member to this board.
Feb 22, 2014 at 17:00
Manassés Ferreira Neto added Elias Soares to trello setup.
Feb 21, 2014 at 18:26
Manassés Ferreira Neto invited an unconfirmed member to this board.
Feb 21, 2014 at 17:28
Manassés Ferreira Neto attached Chapter 2.pdf to Testar reconfigurar FPGA com verilog simples usando o quartus
Feb 21, 2014 at 06:25
Manassés Ferreira Neto on Testar reconfigurar FPGA com verilog simples usando o quartus
Acho que o bin-to-7seg é um bom teste.
Feb 21, 2014 at 06:21
Manassés Ferreira Neto added Testar reconfigurar FPGA com verilog simples usando o quartus to To Do and added Checklist.
Feb 21, 2014 at 06:18
Manassés Ferreira Neto added Roteiro (sujeito à mudanças) to To Do and
- added gpu
- added Checklist
Feb 21, 2014 at 06:15
Manassés Ferreira Neto attached Verilog.pdf to Verilog
Feb 21, 2014 at 06:10
Manassés Ferreira Neto added Verilog to Resource.
Feb 21, 2014 at 06:09
Manassés Ferreira Neto on Chat
http://m.g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/02/facebook-compra-o-aplicativo-whatsapp-por-us-16-bilhoes.html
Feb 21, 2014 at 06:04
Manassés Ferreira Neto on Chat
Uma forma de enviar uma mensagem. Falando nisso, whatsapp foi vendido para o facebook...
Feb 21, 2014 at 06:03
Manassés Ferreira Neto added Chat to Resource.
Feb 21, 2014 at 06:02
Manassés Ferreira Neto added Resource to this board.
Feb 21, 2014 at 06:01
Manassés Ferreira Neto added Alterar imagem do perfil do trello to To Do and
- joined
- added Checklist
- added Heliassoares
- added Viguirilo
- added Nivaldo Teixeira
- added Dodosalesilva
Feb 21, 2014 at 05:59
Manassés Ferreira Neto added Buscar FPGA na 3025 to To Do and added Dodosalesilva .
Feb 21, 2014 at 05:56
Manassés Ferreira Neto invited an unconfirmed member to this board.
Feb 20, 2014 at 17:35
Manassés Ferreira Neto invited an unconfirmed member to this board.
Feb 20, 2014 at 17:34
Manassés Ferreira Neto invited an unconfirmed member to this board.
Feb 20, 2014 at 17:33
Manassés Ferreira Neto invited an unconfirmed member to this board.
Feb 20, 2014 at 14:44
Manassés Ferreira Neto created this board